ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

| ПОГОДЖЕНО Міністр транспорту та зв’язку України __________________ Й. В. Вінський "___" _________________ 200_ року | ЗАТВЕРДЖЕНО Голова Держкомінформатизації ____________________І. А. Рубан "___" _________________ 200_ року |
| --- | --- |

П Л А Н

РОБОТИ

ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

НА   2009   РІК

|  | СХВАЛЕНО Рішення Колегії Держкомінформатизації протокол № 2 від 27 листопада 2008 року |
| --- | --- |

КИЇВ-2009

І Обґрунтування плану роботи Державного комітету інформатизації України

Державний комітет інформатизації України створено згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 272 від 26 березня 2008 року та з метою підвищення ефективності формування та реалізації державної політики розбудови інформаційного суспільства в Україні та інформатизації, визначених, насамперед Законами України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки", "Про Національну програму інформатизації", "Про Концепцію національної програми інформатизації", рекомендаціями Парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні, розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2008 р. № 653 "Про затвердження плану заходів з виконання завдань, передбачених Законом України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки" тощо.

Аналіз стану інформатизації та розбудови інформаційного суспільства, десятирічний досвід виконання Національної програми інформатизації свідчить про те, що Україна має всі необхідні передумови для успішної побудови інформаційного суспільства: діяльність всесвітньо відомої школи кібернетики; сформовано певні правові засади інформаційного суспільства, які, зокрема, регулюють суспільні відносини щодо створення інформаційних електронних ресурсів, захисту прав інтелектуальної власності на них, впровадження електронного документообігу на основі електронного цифрового підпису, захисту інформації; ведеться удосконалення системи управління інформаційною сферою; готується значна кількість висококваліфікованих фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій, математики, кібернетики; постійно зростає та поновлюється парк комп’ютерної техніки, сучасних систем та засобів телекомунікації, зв’язку; динамічно поширюється Інтернет та впроваджуються елементи технології електронного урядування тощо.

На основі структурних підрозділів та офіційно визначених осіб центральних та місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування створена розгалужена система формування та реалізації державної політики інформатизації та розбудови інформаційного суспільства.

Сфера інформатизації та розвитку інформаційного суспільства отримала дієву підтримку з боку вищого керівництва держави, з’явилось бажання консолідувати сили навколо розв’язання цих проблем.

Разом з тим, ефективність реалізації Національної програми інформатизації, як і в цілому процесу розбудови інформаційного суспільства, офіційно визначеного Законом України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки", постановою Верховної Ради України "Про рекомендації парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства ", Програмою діяльності Уряду та іншими документами, є поки що недостатньою і не відповідає потенціалу і можливостям України.

Про це свідчить, насамперед, недосконалість чинної системи нормативно-правових документів, відсутність офіційно визнаної системи показників оцінки ефективності державної політики та державного управління у сфері інформатизації та розбудови інформаційного суспільства, недостатня координованість зусиль державного та приватного секторів економіки, неефективність використання фінансових, матеріальних, кадрових ресурсів, відставання у впровадженні технологій електронного урядування, формуванні національних електронних інформаційних ресурсів та депозитарію. Потребує удосконалення механізм взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування з громадськими організаціями тощо.

Так, наприклад, згідно з вимогами Закону України "Про державні цільові програми" та відповідно до загального процесу формалізації політико-адміністративних рішень, а також з метою підвищення ефективності державного управління розбудовою інформаційного суспільства в Україні необхідно розробити Державну програму розвитку інформаційного суспільства з включенням до її складу проектів Національної програми інформатизації. При цьому необхідно використати позитивний десятирічний досвід механізмів формування та реалізації Національної програми інформатизації.

З метою вирішення зазначених завдань необхідно здійснити ряд першочергових заходів, зокрема:

розробити законопроект про загальнодержавну програму розвитку інформаційного суспільства в Україні, який враховує десятирічний досвід застосування НПІ.

розробити законопроекти про електронну комерцію, про доступ до інформації, "Про Загальнодержавну програму впровадження електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису" нормативно-правові акти щодо функціонування інформаційної системи "Електронний Уряд", плану заходів щодо впровадження у центральних органах виконавчої влади електронної системи "Електронне міністерство", технічних регламентів впровадження та функціонування систем електронного документообігу та електронного цифрового підпису, створення національного дипозитарію електронних інформаційних ресурсів, формування єдиних правил діяльності в інформаційній сфері та в інформаційному просторі (у тому числі в Інтернеті) для всіх учасників ринку, незалежно від технологічних рішень;

забезпечити збільшення обсягів фінансування Національної програми інформатизації з включенням до її складу всіх програм та проектів інформатизації, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів;

розробити план заходів щодо розвитку вітчизняної індустрії програмного забезпечення;

розробити та запровадити національну систему індикаторів розвитку інформаційного суспільства, внести зміни до системи державних статистичних спостережень з метою створення системи моніторингу розвитку інформаційного суспільства та їх застосування в процесі чергового перепису населення України;

забезпечити у 2009 році виконання Плану заходів з виконання завдань, передбачених Законом України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки".

II Пріоритетні напрями діяльності

Державного комітету інформатизації України

відповідно до положень Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Подолання впливу світової фінансово-економічної кризи та поступальний розвиток"

### Реформування публічної адміністрації:

впровадження в діяльність публічної адміністрації сучасних інформаційних технологій, у тому числі електронного врядування – Держкомінформатизації, Головдержслужба, інші органи виконавчої влади – 2009 та наступні роки;

### Розбудова інформаційного суспільства:

впровадження в усіх органах виконавчої влади систем електронного документообігу та цифрового підпису, створення умов для інтеграції інформаційних ресурсів державних органів усіх рівнів – Держкомінформатизації, Мінтрансзв’язку, Мінекономіки, Мінфін – 2009 – 2011 роки;

забезпечення відкритості інформації та збільшення різноманітності та кількості послуг, що надаються населенню та суб’єктам господарювання державними органами з використанням електронних засобів та Інтернету, – Держкомінформатизації, Мінтрансзв’язку, Держкомтелерадіо – 2009 – 2010 роки;

підвищення ефективності формування та виконання Національної програми інформатизації з включенням до неї всіх проектів інформатизації, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, – Держкомінформатизації, Мінекономіки, Мінфін – 2009 – 2012 роки;

створення комплексної системи “Електронна митниця” – Держмитслужба, Мінфін, Держкомінформатизації – 2009 – 2013 роки;

розроблення проекту Державної цільової програми впровадження в органах державної влади програмного забезпечення з відкритим кодом, що дасть змогу зменшити рівень використання неліцензійного програмного забезпечення та видатки бюджету на його легалізацію – Держкомінформатизації; Мінекономіки; Мінфін – 2009 – 2012 роки;

створення нової та вдосконалення чинної нормативно-правової бази у сфері інформатизації, зокрема розроблення проектів Законів України “Про інформаційну систему “Електронний Уряд”, “Про надання електронних послуг в інформаційній системі “Електронний Уряд” – Держкомінформатизації – 2009 – 2010 роки;

гармонізація із стандартами ЄС стандартів на ІТ-продукцію та 
ІТ-послуги та розроблення технічних регламентів, необхідних для впровадження електронного документообігу і цифрового підпису – Держкомінформатизації, Держспоживстандарт – 2009 – 2012 роки.

III План роботи Державного комітету інформатизації України

на 2009 рік

| № з/п | Назва завдання | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| Удосконалення нормативно-правової бази |  |  |  |
|  | Розробка проектів Концепції Загальнодержавної програми впровадження електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису та Закону України „Про Загальнодержавну програму впровадження електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису” | 2 квартал | Сектор розвитку електронного врядування, цифрового підпису та електронного документообігу |
|  | Розробка проекту постанови Верховної Ради України “Про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 2010-2012 роки” | 2 півріччя | Відділ формування та організації виконання Національної програми інформатизації |
|  | Розробка проекту Закону України „Про інформаційну систему „Електронний уряд” | березень | Сектор розвитку інформаційних ресурсів |
|  | Розробка проекту Закону України „Про надання електронних послуг в інформаційній системі „Електронний Уряд” | червень | Сектор розвитку інформаційних ресурсів |
|  | Розробка проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про запровадження Національної системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства” | 4 квартал | Сектор моніторингу та прогнозування розвитку інформаційного суспільства |
|  | Розробка проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Державної цільової програми створення Національного депозитарію електронних інформаційних ресурсів” | червень | Сектор розвитку інформаційних ресурсів |
|  | Розробка проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Загальних вимог до програмного забезпечення, що створюється та закуповується на замовлення органів державної влади” | 1 півріччя | Сектор розвитку програмного забезпечення та інформаційних технологій |
|  | Розробка проекту розпорядження Кабінету Міністрів України „Про схвалення Концепції Державної цільової програми створення Національного депозитарію електронних інформаційних ресурсів України” | квітень | Сектор розвитку інформаційних ресурсів |
|  | Розробка проекту розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку завдань (проектів) Національної програми інформатизації на 2009 рік, їх державних замовників та обсягів фінансування” | 2 півріччя | Відділ формування та організації виконання Національної програми інформатизації |
|  | Розробка проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.98 № 160” | 2 півріччя | -”- |
|  | Розробка проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 04.02.98 № 121” | 2 півріччя | -”- |
|  | Розробка проекту постанови Кабінету Міністрів України Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1451” | 2 квартал | Сектор розвитку електронного врядування, цифрового підпису та електронного документообігу |
|  | Розробка проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності” | 2 квартал | -”- |
|  | Розробка проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Порядку акредитації центру сертифікації ключів” | 2 квартал | -”- |
|  | Розробка проекту Концепції впровадження електронного урядування | 1 квартал | Сектор розвитку інформаційних ресурсів |
|  | Розробка проекту Концепції розвитку українського сегменту мережі Інтернет | 1 півріччя | -”- |
|  | Розробка проекту Концепції Державної цільової програми впровадження в органах державної влади програмного забезпечення з відкритим кодом | 1 півріччя | Сектор розвитку програмного забезпечення та інформаційних технологій |
| Здійснення комплексу заходів з формування та виконання НПІ |  |  |  |
|  | Збір, аналіз, організація експертизи Генерального державного замовника НПІ та узагальнення пропозицій органів державної влади до Національної програми інформатизації на 2010 та 2010-2012 роки | 1 півріччя | Відділ формування та організації виконання Національної програми інформатизації |
|  | Опрацювання, організація експертизи та погодження регіональних та галузевих програм інформатизації | протягом року | -”- |
|  | Підготовка пропозицій щодо впровадження експертизи програм (проектів) інформатизації на етапі формування Державного бюджету | 1 квартал | -”- |
|  | Аналіз та узагальнення інформаційних звітів органів державної влади щодо виконання програм, проектів інформатизації за 2008 рік | 1 півріччя | Відділ формування та організації виконання Національної програми інформатизації |
|  | Розгляд та погодження проектів інформатизації органів державної влади на виконання статті 32 Закону України „Про Державний бюджет України на 2009 рік” | протягом року | -”- |
|  | Опрацювання регіональних та галузевих програм інформатизації | протягом року | -”- |
|  | Удосконалення моніторингу та оцінювання стану інформатизації центральних та місцевих органів виконавчої влади | протягом року | -”- |
|  | Удосконалення процесу проведення експертизи завдань (проектів) інформатизації | 2 півріччя | -”- |
|  | Супроводження виконання робіт за проектами інформатизації НПІ 2009 року | 2 півріччя | Структурний підрозділ, який визначений куратором |
| Виконання Плану заходів з виконання завдань, передбачених Законом України „Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки” |  |  |  |
|  | Виконання доручення КМУ від 24.07.2008 № 36160/1/1-08 щодо Плану заходів з виконання завдань, передбачених Законом України „Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки”, затвердженого розпорядженням КМУ від 15.08.2007 № 653-р | відповідно до визначених Планом заходів термінів | Сектор моніторингу та прогнозування розвитку інформаційного суспільства |
|  | Узагальнення та подання до КМУ інформації щодо виконання Плану заходів з виконання завдань передбачених Законом України „Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства на 2007-2015 роки” | 1 квартал | -”- |
|  | Здійснення запитів до органів влади, відповідальних за виконання завдань по Плану заходів з виконання завдань передбачених Законом України „Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства на 2007-2015 роки” щодо стану виконання зазначених завдань | 4 квартал | -”- |
|  | Розробка переліку індикаторів розвитку інформаційного суспільства | 4 квартал | -”- |
|  | Здійснення заходів щодо включення переліку індикаторів до державних статистичних спостережень | 4 квартал | -”- |
|  | Підготовка проекту щорічної доповіді Кабінету Міністрів України Верховній Раді України „Про стан та розвиток інформатизації в Україні за 2009 рік” | 3 квартал | -”-, структурні підрозділи в межах компетенції |
| Забезпечення розвитку програмного забезпечення та інформаційних технологій |  |  |  |
|  | Сприяння розробці пілот-проекту програмного забезпечення системи електронного документообігу органу державної влади на базі програмного забезпечення з відкритим кодом | грудень | Сектор розвитку програмного забезпечення та інформаційних технологій |
|  | Визначення пріоритетних напрямків впровадження програмного забезпечення з відкритим кодом в органах державної влади України. Відпрацювання на базі МНЦТП «Технософт» основних заходів з формування індустрії програмного забезпечення | протягом року | -”- |
|  | Опрацювання проектів інформатизації органів виконавчої влади стосовно закупівлі/розроблення програмного забезпечення, ГІС та впровадження інформаційних технологій | протягом року | -”- |
|  | Моніторинг стану використання програмного забезпечення та впровадження інформаційних технологій за напрямами ГІС, ІАС в діяльності органів виконавчої влади та підготовка відповідних довідок | грудень | -”- |
| Забезпечення розвитку системи управління якістю |  |  |  |
|  | Розробка плану впровадження системи управління якістю | травень | Сектор розвитку програмного забезпечення та інформаційних технологій |
|  | Здійснення заходів по впровадженню системи управління якістю відповідно до компетенції у відповідності до затвердженого плану | згідно з затвердженим планом | -”- |
| Забезпечення розвитку інформаційних ресурсів та мережі Інтернет |  |  |  |
|  | Формування та ведення Реєстру державних електронних інформаційних ресурсів | протягом року | Сектор розвитку інформаційних ресурсів |
|  | Моніторинг та аналіз формування та розвитку електронних інформаційних ресурсів Ведення показників для відстеження поточного стану справ розвитку електронних інформаційних ресурсів | протягом року | -”- |
|  | Аналіз практики формування та використання електронних інформаційних ресурсів, європейського та світового досвіду, розробка пропозицій щодо використання позитивних тенденцій при розвитку національних електронних інформаційних ресурсів | протягом року | -”- |
|  | Вирішення питань щодо адміністрування домену .UA | протягом року | -”- |
| Забезпечення впровадження електронного урядування |  |  |  |
|  | Створення 1-й черги технологічного комплексу електронного урядування в інтересах органів державної влади | 4 квартал | Сектор розвитку інформаційних ресурсів |
| Забезпечення роботи ЦЗО та розвитку електронного документообігу |  |  |  |
|  | Проведення аналізу виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади вимог постанови КМУ від 24.02.2003 № 208 “Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи „Електронний Уряд” щодо забезпечення надання юридичним та фізичним особам інформаційних та інших послуг через Інтернет | 1 квартал | Сектор моніторингу та прогнозування розвитку інформаційного суспільства |
|  | Розробка комплексу нормативно-технічних документів з впровадження технологій електронного документообігу та електронного цифрового підпису, а саме: типового регламенту, технічних специфікації форматів даних для системи електронного документообігу з використанням ЕЦП та інфраструктури електронного цифрового підпису | 2 квартал | Сектор розвитку електронного врядування, цифрового підпису та електронного документообігу |
|  | Організація та координація робіт з надання послуг ДП „Держінформресурс” в електронному вигляді з реєстрації та акредитації центрів сертифікації ключів через веб-сайт Держкомінформатизації, у тому числі шляхом залучення інвестиційних коштів | 3 квартал | -”- |
|  | Впровадження електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису в Держкомінформатизації | 4 квартал | -”- |
|  | Аналіз та узагальнення практики впровадження електронного урядування, цифрового підпису, електронного документообігу, європейського та світового досвіду, розробка пропозицій щодо використання позитивних тенденцій при розвитку національних системи ЕЦП, електронного урядування | постійно | -”- |
| Організаційні заходи з підготовки та участі у конгресах, семінарах, виставках, конференціях тощо з питань діяльності Держкомінформатизації |  |  |  |
|  | Забезпечення підготовки та проведення щорічного Міжнародного наукового конгресу з тематики розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій та розвитку інформаційного суспільства | 2 квартал | Сектор моніторингу та прогнозування розвитку інформаційного суспільства |
| Забезпечення діяльності у сфері зовнішніх зносин |  |  |  |
|  | Започаткування двосторонніх відносин, участі у роботі міжнародних структур тощо з питань діяльності Держкомінформатизації | протягом року за окремим планом | Сектор розвитку інформаційних ресурсів |
| Забезпечення фінансово-економічної діяльності |  |  |  |
|  | Підготовка пропозицій до Державного бюджету України на 2010 рік в частині видатків Держкомінформатизації | 2 півріччя | Сектор фінансово-господарської діяльності, структурні підрозділи в межах компетенції |
|  | Забезпечення ведення бухгалтерського обліку з дотриманням єдиних методологічних засад | постійно | Сектор фінансово-господарської діяльності |
|  | Складання бухгалтерських звітів | щомісячно, щоквартально | -”- |
|  | Бухгалтерський облік і звітність по оборотних і необоротних активах та матеріалах; Нарахування заробітної плати, лікарняних | постійно | Сектор фінансово-господарської діяльності |
|  | Підготовка паспортів бюджетних програм | за потребою | -”- |
|  | Інвентаризація матеріальних цінностей, основних засобів та грошових коштів | щорічно та за потребою | -”- |
|  | Облік та контроль за використанням бюджетних коштів (виписки казначейства) | постійно | -”- |
|  | Участь у підготовці договорів та їх укладання в межах кошторису | постійно | -”- |
| Кадрова робота |  |  |  |
|  | Підготовка звітів (систематичні, періодичні, разові) з кадрових питань та надання їх до органів статистики, Головдержслужби, Кабінету Міністрів України, Мін’юсту | згідно з затвердженим переліком | Сектор кадрової роботи |
|  | Участь у формуванні кадрової політики у сфері інформатизації та розвитку інформаційного суспільства | постійно | -”- |
|  | Розвиток системи перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників відповідно до річних планів та потреб Держкомінформатизації у кваліфікованому кадровому забезпеченні | постійно | -”- |
|  | Здійснення організаційних заходів щодо проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань | грудень | -”- |
|  | Підготовка методичних матеріалів з кадрових питань та державної служби. Проведення організаційних, методичних заходів щодо роботи з кадрами Держкомінформатизації | 1 півріччя | -”- |
| Поточна робота |  |  |  |
|  | Висвітлення діяльності Держкомінформатизації на офіційному веб-сайті та в ЗМІ | постійно | Структурні підрозділи в межах компетенції |
|  | Виконання поточних доручень КМУ, Міністра транспорту та зв’язку, листування з органами державної влади | протягом року | Структурні підрозділи |
|  | Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів та довідок для керівництва | протягом року | Структурні підрозділи |
|  | Надання консультативно-методичної допомоги центральним та місцевим органам виконавчої влади з питань галузевих та регіональних програм інформатизації | постійно | Відділ формування та організації виконання Національної програми інформатизації |
|  | Організація та планування діяльності ПДКА ЦЗО | постійно | Сектор розвитку електронного врядування, цифрового підпису та електронного |
|  | Організація та проведення засідань Колегії Держкомінформатизації | протягом року за окремим планом | Секретар Колегії, структурні підрозділи в межах компетенції |
|  | Підготовка та внесення на розгляд Громадської ради при Держкомінформатизації питань, які потребують проведення консультацій з громадськістю | протягом року | Структурні підрозділи в межах компетенції |
|  | Здійснення організаційно-технічного забезпечення та підготовка інформаційних матеріалів для проведення засідань Міжгалузевої ради з питань розвитку інформаційного суспільства | протягом року за окремим планом | Структурні підрозділи в межах компетенції |
|  | Забезпечення підготовки та проведення засідань науково-технічної ради Національної програми інформатизації | протягом року (за потребою) | Відділ формування та організації виконання Національної програми інформатизації |
|  | Здійснення заходів з управління державними підприємствами | постійно | Відповідальні за стан фінансово-господарської діяльності підприємств |

Матеріальне технічне та фінансове забезпечення діяльності  Держкомінформатизації:

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 272 від 26 березня 2008 року вжити заходів щодо:

- розміщення працівників Комітету в кількості 47 осіб та підприємств, що знаходяться у сфері його управління;

- фінансування Комітету за бюджетними програми 3109010, 3109030, 3109050 в обсягах необхідних для виконання покладених на нього функцій;

- залучення інвестицій та створення спеціального фонду розвитку інформаційного суспільства.

| Перший заступник голови Держкомінформатизації |  | А.І. Семенченко |
| --- | --- | --- |
| Заступник голови Держкомінформатизації |  | В.В. Балюк |